l

SIA “Rīgas veselības centrs”

Cenu aptaujas nolikums iepirkumam

“Ūdens dziedniecības telpas vienkāršotie atjaunošanas darbi filiālē “Ķengarags”,

Kaņiera ielā 13, Rīgā”

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Rīgas veselības centrs”

Reģistrācijas numurs: 50103807561

Juridiskā adrese: Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058.

Pasūtītāja profila adrese: www.rigasveseliba.lv

## Kontaktpersona

Kontaktpersona: Guntars Rullis

Tālruņa numurs:  20433154

E-pasta adrese: guntars.rullis@rigasveseliba.lv

## Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā.

### Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: guntars.rullis@rigasveseliba.lv līdz 2022.gada 10.oktobra plkst. 10:00.

# INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Cenu aptaujas iepirkuma priekšmets ir ūdens dziedniecības telpas vienkāršotie atjaunošanas darbi filiālē “Ķengarags”, Kaņiera ielā 13, Rīgā. (turpmāk – vienkāršotie atjaunošanas darbi). Paredzēts, ka tiek veikti vienkāršotie atjaunošanas darbi, kas ir saskaņā ar cenu aptaujas tehniskās specifikācijas prasībām.

### Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

### Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma apjomu.

### Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

### Pretendentam ir jāveic objekta apskate. Objekta apskate noteikta 05.10.2022. plkst.10:00. Lai veiktu objekta apskati citā laikā, iepriekš jāsazinās ar Nolikuma 1.2. punktā norādīto kontaktpersonu.

## Līguma darbības laiks un būtiskie noteikumi

### Pasūtītāja plānotā Līguma summa ir līdz 19 999 EUR bez PVN.

### Darbi jāuzsāk 5 (piecu) darbu dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

### Darbu izpildes termiņš - 01.12.2022.

### Pasūtītājs apņemas veikt Izpildītāja darbu apmaksu un pārskaitīt Līguma summu uz Izpildītāja norēķinu kontu bankā šādā kārtībā:

2.2.4.1.priekšapmaksu 20% (divdesmit procenti) apmērā no kopējās līguma summas – 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas un atbilstošā rēķina no Izpildītāja saņemšanas dienas.

2.2.4.2. 80% (astoņdesmit procenti) apmērā par savlaicīgi, kvalitatīvi un Līguma noteikumiem atbilstoši veiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

# PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## Pieteikums dalībai iepirkumā

### Pretendents, kurš iesniedz piedāvājumu, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

### Personas, kura paraksta piedāvājumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par paraksta tiesīgas personas izdotu pilnvaru.

## Prasības un iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti

### Iesniedzot Cenu aptaujas nolikumā noteiktos dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma priekšmetā minētā pakalpojuma izpildei.

| Nr. p.k. | Noteiktās prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pretendentam ir tiesības veikt iepirkuma priekšmetā norādītos būvdarbus, ko apliecina tā reģistrācija BIS | Būvkomersanta reģistrācijas faktu Komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs |
| 2. | Pretendentam pēdējos 5 (piecos) gados (2017., 2018., 2019., 2020., 2021., kā arī 2022. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu līgumu izpildē. | Pieredzes apraksts, kas apliecina Pretendenta atbilstību minētajai prasībai, norādot pasūtītāja nosaukumu, pakalpojumu sniegšanas laiku, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. |
| 3. | Pretendentam visā līguma izpildes laikā ir jābūt spēkā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai par pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai, veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai (atbildības limitam jāatbilst 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”). | Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma (polises) par pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai, veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai, apliecināta kopija, pievienojot dokumenta(-u). |

## Pretendenta piedāvājums

### Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kas sastāv no:

### Nolikuma 3.2. punktā minētajiem dokumentiem;

### Pretendenta piedāvājuma saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu un 3.pielikumu.

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumā cenu par vienu vienību norāda ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata. Kopējo cenu norāda euro (EUR) ar divām zīmēm aiz komata.

### Piedāvājuma cenā ir jāietver nodokļi, nodevas, saistītās izmaksas un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot pasūtījumu.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

## Par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem, kā piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu par visu iepirkuma apjomu.

## Visi pretendenti tiks informēti e-pastā par Cenu aptaujas rezultātu.

## Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ir atbilstošs  nolikumā noteiktajām prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu EUR bez PVN.

Nolikuma pielikumi:

- pielikums – Tehniskā specifikācija-darba uzdevums;

- pielikums – Pretendenta  piedāvājums.

- pielikums – Tāme.

1.pielikums

Cenu aptaujas

“Ūdens dziedniecības telpas vienkāršotie atjaunošanas darbi filiālē “Ķengarags”, Kaņiera ielā 13, Rīgā”

Darba uzdevums/tehniskās prasības

- Apsekot objektu precizējot būvdarbu apjomus objektā.

- Darbu uzsākšana: 5 (piecu) darbu dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

- Darbu izpildes laiks – līdz 01.12.2022. Noteiktā termiņa grozījumi ir pieļaujami, ja Darbu izpildes gaitā tiek konstatēti no Pusēm neatkarīgi šķēršļi vai papildus darbi, kas traucē vai kavē Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 16.12.2022.

- Visus darbus plānot tā, lai nekādā ziņā netiktu traucēta apmeklētāju pieņemšana un filiāles darbība.

- Īpaša uzmanība pievēršama drošības prasībām darba zonas norobežošanai no poliklīnikas apmeklētājiem.

- Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par darba aizsardzības pasākumiem ugunsdrošības pasākumu ievērošanu un to kontroli objektā.

- Būvdarbu norise: plānojot tos pa posmiem, iepriekš tos saskaņojot ar Pasūtītāju. Visi darba procesi objektā jāvada tādā secībā un kārtībā, lai netraucētu apmeklētāju pārvietošanos telpās, pacientu pieņemšanu, Pasūtītāja darba procesus, darba drošību.

- Darbu veikšanu ārpus filiāles “Ķengarags” darba laika saskaņot ne mazāk kā 3 darba dienas iepriekš (e-pastā).

- Objektā jābūt: rīkojumi par atbildīgā darbu darītāja un atbildīgo par darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību nozīmēšanu objektā, darba drošības instruktāžas žurnālam. Materiālu drošības datu lapām.

- Veicamo darbu sarakstā norādīto darbu izpilde ietver pilnu darba ciklu līdz pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus (pamatojoties uz CERESIT tehnoloģiju mitrām telpām, var tikt pielietota cita analoga ražotāja tehnoloģija), kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementu, vai iekārtu drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām, un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus un pasākumus konkrēta darba pilna apjoma izpildei.

- Piedāvājuma izmaksās ir jābūt ietvertām visām izmaksām veco iekārtu un būvgružu aizvākšanai no objekta un to izvietošanai atbilstoši spēkā esošajām likumdošanas normām.

- Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, kuri ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvdarbu un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksas iespēja par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

- Pārbaude un testēšana: visi izmantojamo materiālu ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas utt., kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts un atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, pēc pasūtītāja pieprasījuma jāpiegādā objektā, nepieprasot par to samaksu.

- Blakus darbi: visi darbi, kas nepieciešami, lai pabeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiks atzītas.

- Būvuzņēmējam ir jānodrošina visi uzdevumi, kas ir saistīti un nav atdalāmi no darbu izpildes.

- Materiālu izmēri, krāsa, analogie materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

- Darbu procesos izmantot metodes, kas nepieļautu iekštelpu piegružošanu un putekļu izplatību saistītajās telpās.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam jāiesniedz pasūtītājam rakstisks paziņojums par būvdarbu (Darbu) pabeigšanu objektā;

- Būvdarbu garantijas laiks ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no darbu nodošanas akta parakstīšanas brīža.

2.pielikums

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

Cenu aptaujai

“Ūdens dziedniecības telpas vienkāršotie atjaunošanas darbi filiālē “Ķengarags”,

Kaņiera ielā 13, Rīgā”

Pasūtītājs: SIA “Rīgas veselības centrs” Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058

Pretendents, _____________________________, reģ. Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties cenu aptaujā “Ūdens dziedniecības telpas vienkāršotie atjaunošanas darbi filiālē “Ķengarags”, Kaņiera ielā 13, Rīgā” un apliecinām, ka varam nodrošināt Cenu aptaujas nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģ. Nr. |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
|  | (vārds, uzvārds, amats) |
| Telefons: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |

TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Apliecinām, ka veiksim darbus Cenu aptaujas nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām. Tehniskās specifikācijas prasības mums ir saprotamas un ir izpildāmas iepirkumā noteiktajos termiņos.

- Apsekot objektu precizējot būvdarbu apjomus objektā.

- Darbu uzsākšana: 5 (piecu) darbu dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

- Darbu izpildes laiks – līdz 01.12.2022. Noteiktā termiņa grozījumi ir pieļaujami, ja Darbu izpildes gaitā tiek konstatēti no Pusēm neatkarīgi šķēršļi vai papildus darbi, kas traucē vai kavē Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 16.12.2022.

- Visus darbus plānot tā, lai nekādā ziņā netiktu traucēta apmeklētāju pieņemšana un filiāles darbība.

- Īpaša uzmanība pievēršama drošības prasībām darba zonas norobežošanai no poliklīnikas apmeklētājiem.

- Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par darba aizsardzības pasākumiem ugunsdrošības pasākumu ievērošanu un to kontroli objektā.

- Būvdarbu norise: plānojot tos pa posmiem, iepriekš tos saskaņojot ar Pasūtītāju. Visi darba procesi objektā jāvada tādā secībā un kārtībā, lai netraucētu apmeklētāju pārvietošanos telpās, pacientu pieņemšanu, Pasūtītāja darba procesus, darba drošību.

- Darbu veikšanu ārpus filiāles “Ķengarags” darba laika saskaņot ne mazāk kā 3 darba dienas iepriekš (e-pastā).

- Objektā jābūt: rīkojumi par atbildīgā darbu darītāja un atbildīgo par darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību nozīmēšanu objektā, darba drošības instruktāžas žurnālam. Materiālu drošības datu lapām.

- Veicamo darbu sarakstā norādīto darbu izpilde ietver pilnu darba ciklu līdz pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus (pamatojoties uz CERESIT tehnoloģiju mitrām telpām, var tikt pielietota cita analoga ražotāja tehnoloģija), kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementu, vai iekārtu drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām, un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus un pasākumus konkrēta darba pilna apjoma izpildei.

- Piedāvājuma izmaksās ir jābūt ietvertām visām izmaksām veco iekārtu un būvgružu aizvākšanai no objekta un to izvietošanai atbilstoši spēkā esošajām likumdošanas normām.

- Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, kuri ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvdarbu un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksas iespēja par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

- Pārbaude un testēšana: visi izmantojamo materiālu ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas utt., kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts un atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, pēc pasūtītāja pieprasījuma jāpiegādā objektā, nepieprasot par to samaksu.

- Blakus darbi: visi darbi, kas nepieciešami, lai pabeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiks atzītas.

- Būvuzņēmējam ir jānodrošina visi uzdevumi, kas ir saistīti un nav atdalāmi no darbu izpildes.

- Materiālu izmēri, krāsa, analogie materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

- Darbu procesos izmantot metodes, kas nepieļautu iekštelpu piegružošanu un putekļu izplatību saistītajās telpās.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam jāiesniedz pasūtītājam rakstisks paziņojums par būvdarbu (Darbu) pabeigšanu objektā;

- Būvdarbu garantijas laiks ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no darbu nodošanas akta parakstīšanas brīža.

Pielikumā – Tāme!

___________________________________________________________    ______________ /Paraksttiesīgās  personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/       /Paraksta atšifrējums/

2022. gada __. ___________.